Chaîne de traction freinage AZ8A

Plan de fiabilité
REV	Auteur	Validation	Vérification	Vérification
	Responsable fiabilité projet traction	PrEM projet traction projet traction	Responsable métier fiabilité	Responsable qualité projet traction
B	M.VALMONT	S.COUTY	E.ABOUJDID	B.AVELINE

MODIFICATION HISTORY
Version	Date	Author	Modification description
A0	02/02/2015	E. ABOUJDID	Création sur base Plan Fiab KZ8A (KZT-TRT-R010-058 Ed B) et Plan Fiab FLO KZ8A Ed F0.
A1	26/05/2015	E. ABOUJDID	Prise en compte des remarques de FLO (C.ARNOULD) suivant réunion FLO-TTR
B	18/05/2021	M.VALMONT	Mise à jour à partir du plan fiabilité FLO (objectifs de fiabilité)

SOMMAIRE

# introduction
## Objet
L’objectif de ce document est de décrire les méthodes de travail utilisées par Alstom visant à atteindre les objectifs de fiabilité pour le projet AZ8A pour le système de traction/freinage confié à Alstom Tarbes.
Ce document comprend :
- Une description du système de traction concerné par l’étude de fiabilité
- Une synthèse des objectifs de fiabilité pour lesquels Alstom Tarbes s’engage à effectuer une démonstration
- Une liste des activités et documents qui seront réalisés et si nécessaire une description de leur contenu
## Mise à jour
Ce document sera mis à jour tout au long du projet par le responsable fiabilité du projet traction/freinage AZ8A à chaque fois que cela sera nécessaire.

## Responsabilités

Ce document est :

- Ecrit par le responsable fiabilité du projet qui a pour rôle de s’assurer que les activités liées aux démonstrations de fiabilité sont effectuées avec les bons outils et que les exigences de fiabilité déclinées sont prises en compte à tous les niveaux du projet.
- Vérifié par le responsable métier fiabilité du site de Tarbes qui s’assure que la politique fiabilité d’Alstom est appliquée sur le projet, et par le responsable qualité qui s’assure de sa cohérence avec le cycle qualité du projet.
- Validé par le responsable technique du projet traction Tarbes qui s’assure de la prise en compte de la partie contractuelle technique
- Approuvé par le responsable fiabilité du site intégrateur

Ce document constitue la formalisation de l’accord sur les travaux liés à la fiabilité du système de traction/freinage confié à Alstom Tarbes entre l’intégrateur et le responsable du système.

Alstom Tarbes est responsable des aspects suivants:
- Respect des engagements décrits dans ce plan au niveau conception et intégration du système de traction/freinage au niveau du site de Tarbes
- Prise en compte des exigences fiabilité par les fournisseurs et utilisations de procédures adaptées
- Suivi des performances des fournisseurs depuis la conception jusqu’à la mise en service de leur équipement.

## Périmètre du plan de fiabilité

Ce plan est applicable pour la fourniture du système traction/freinage demandée à Alstom Tarbes.
Ce document couvre les activités fiabilité qui se déroulent depuis la phase de spécification et de conception jusqu’à l’approbation finale de la qualité sur le produit (FQA).

Ce plan décrit les analyses effectuées concernant les dysfonctionnements des produits, les pannes aléatoires et systématiques qui ont un effet négatif sur le système de traction.
Ce plan ne couvre pas l’aspect logiciel qui est traité à travers le plan qualité logiciel.
# DEFINITIONS AND ABREVIATIONS
## Définitions
Allocation	Process où les objectifs FMD d’un système sont répartis aux différents éléments afin d’obtenir des objectifs individuels.
Examen	La prise en compte d’une investigation dans le but de démontrer avec des preuves la conformité d’un produit.
Défaut	Une déviation vis à vis des objectifs spécifiés. Une panne est la conséquence d’un défaut ou d’une erreur dans un système.
Mode de défaillance	Les résultats prédits ou observés à partir d’une cause de panne sur un objet défini en relation avec les conditions de fonctionnement au moment de la panne.
Panne aléatoire	L’apparition de ce type de pannes peut être effectuée à travers une approche probabiliste.
Fiabilité	La probabilité pour qu’un matériel puisse effectuer une fonction dans des conditions données sur un intervalle de temps défini.
Défaut systématique	Panne qui se produit de façon répétitive dans des conditions particulières (configuration ou environnement). Ce type de panne est typique d’une mauvaise spécification ou d’une mauvaise conception, fabrication, installation, utilisation ou maintenance d’un système, sous-système ou équipement.
Validation	Cette activité est effectuée pour démontrer par tes et analyse qu’un produit tient les objectifs qui lui sont alloués.
Vérification	Cette activité sert à déterminer par analyse ou test, à chaque phase du cycle de vie, que les objectifs de la phase en cours sont cohérents avec les sorties de la phase précédente et que les sorties de la phase en question sont aux objectifs.

## Abréviations
FLO	Alstom Belfort
AdD	Arbre de Défaillance
AMDE(C)	Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (et criticité)
DfQ	Design for Quality (Processus qualité conception)
ERF	Evénement Redouté de Fiabilité
RRIL	Liste des éléments importants pour la fiabilité
LRU	Unité remplaçable sur le train
MKBF	Distance moyenne en kilomètres entre deux pannes
MTBF	Durée moyenne entre deux pannes
FPMH	Pannes par million d’heures
PBS	Product breakdown structure (Arborescence organique produit)
REX/Roe	Retour d’expérience
TSS	Entité Train Sub System
TTR	ALSTOM Traction Tarbes
WPO	Work Package Owner = Responsable Technique Projet

# DOCUMENTS applicables
Les normes et règles applicables pour le projet sont déterminées par le responsable technique tout au long du projet.
## Standard et Documents ALSTOM TRANSPORT applicables

	Référence et indice	titre
[R1]	EN 50126	Railways applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability Maintainability and Safety - FMDS. (January 2000)
[R2]	PMT-TL-WMS-004	Components & TLS Working Principles
[R3]	IEC 1025	Fault Tree Analysis
[R4]	IEC TR 62380	Reliability data handbook – Universal model for reliability prediction of electronics components, PCBs and equipment

## Documents projet

	Référence et indice	Titre
[P1]	AZXA-MNC-RSA100-ATSA-0001	Project reliability plan Locomotives Kazakhstan KZ8A
[P2]	NA	TRS Winterisation / climatic adaptation
[P3]	BAD0002520913 G0	TDS traction
[P4]	PQP_AZxA_TRT_Q4_014	Project quality plan (traction)

## Documents Spécifiques interne sous-système traction

Référence	Titre, référence et date
Doc interne	Checklists for RAM traction design review

# OBJECTIFS DE FIABILITE
## Profil de mission
Le profil de mission utilisé pour les calculs de fiabilité est entièrement repris du document ref[P1] :

Paramètre	Valeurs utilisées KZ8A
Moyenne kilométrage annuel	250 000 km/an
Kilométrage moyen journalier	715 km/jour
Vitesse maximum en service commercial	120 km/h
Vitesse moyenne en service	55 km/h
Nombre d’heures sous tension par an	8050 h par an
Nombre d’heures de roulage par an	5000 h
Nombre de redémarrages des éléments sous 110V batterie	5 /jour
Tension caténaire	100% sous 25kV avec freinage par récupération
Durée de vie	40 ans et pas plus de 10 millions de km
Caractéristiques d’un service	Longueur 2000-2500 km avec 5 arrêts intermédiaires de 10min et un arrêt au point de retournement de 60min
Heures de roulage par jour	13h avec 2 conducteurs en deux services.
Période la plus faible de maintenance	37 jours
Possibilité de maintenance légère en fin de service	Oui dans un atelier tous les 2500 km ou 96h

Autres hypothèses :
- Vitesse moyenne sous tension 31 km/h (Valeur utilisée pour les calculs de fiabilité)
- Temps minimum entre deux actions de maintenance corrective: 96h – Alstom se réserve la possibilité de proposer des actions de maintenance corrective accessibles aux conducteurs et visant à améliorer la fiabilité de mission.
Les principes d’adaptation aux grands froids et aux conditions climatiques locales sont décrits dans le document [P2].
Les configurations de locomotives possibles sont :

Section A
Section B
Unité simple (double BoBo)

Deux unités (attelées entre elles ou non)

Néanmoins, les objectifs de fiabilité ne seront étudiés que pour la configuration unité simple dite « double section » ou locomotive.
## Fiabilité
### Définitions
Voir document [R1].
### Objectifs déclinés par FLO

Les objectifs déclinés par FLO sont les suivants :

pannes / Mkm	Perte d’une loco complète	Perte d’une section	Perte d’un Bogie	Réduction de puissance transfo principal	Perte d’un essieu	Autre panne nécessitant un retour au dépot et réparation <3h	Autre panne nécessitant un retour au dépot et réparation >3h	Panne vue en maintenance préventive	Panne sur un type de carte électronique
TTR	0,10	0,27	0,36	0,04	14,80	0,72	0,72	8,18	<6.10-6/h
Total train	0,21	0,78	0,84	0,04	15,45	15,33	2,94	90,92	NA

### Valeurs TTR

Le tableau suivant récapitule les valeurs de fiabilité qui seront démontrées par TTR.

pannes / Mkm	Perte d’une loco complète	Perte d’une section	Perte d’un Bogie	Réduction de puissance transfo principal	Perte d’un essieu	Autre panne nécessitant un retour au dépot et réparation <3h	Autre panne nécessitant un retour au dépot et réparation >3h	Panne vue en maintenance préventive	Panne récurrente carte électronique
Engagement TTR	0,10	0,27	0,36	0,04	14,80	0,72	Pas d’engage-ment	8,18	Non considéré

Les valeurs de temps de maintenance utilisées pour juger d’une durée supérieure ou non à 3h sont extraites des données de maintenance génériques pour la locomotive PrimaELII.
Les pannes vues en maintenance préventives sont celles qui ne sont pas présentes dans les autres catégories de pannes et pour lesquelles il est possible d’avoir une action de maintenance préventive à l’issue d’une inspection ou d’un essai.

La réparation de certains équipements peut conduire à une durée de réparation supérieure à 3 heures. Leur fréquence de pannes ne peut être prédite du fait de leur caractère inhabituel. Traction ne prend pas d’engagement sur ce type de défaillance.

Pannes récurrentes des cartes électroniques : les cartes électroniques livrées dans le cadre du projet AZ8A sont prévues pour une utilisation dans les conditions spécifiées par le projet et n’ont pas de défaut récurrent connu à ce jour. Il n’est donc pas envisagé de taux de défauts récurrents dans les valeurs de fiabilité prévisionnelle. Ceci est cohérent avec l’absence de valeur maximale en objectif pour la période de mesure de 2 ans en opération du document [P1].
En cas de détection de pannes récurrentes, des actions correctives seront mises en place selon la pratique décrite au paragraphe 4.14 du document [P4].

### Définitions mathématiques liées à la fiabilité

Durée moyenne entre deux pannes de type X:
size 12{ ital "MTBFx"= { { ital "Tempsd"' ital "opérationtotal"'} over { ital "Nombre"` ital "total"` ital "de"` ital "pannes"` ital "de"` ital "type"`X} } } {}
Distance moyenne entre deux pannes
size 12{ ital "MKBF"= { { ital "Nombre"` ital "total"` ital "de"` ital "train"` ital "kilometres"} over { ital "Nombre"` ital "total"` ital "de"` ital "défaillances"} } } {}
Lien entre MTBF et MKBF
size 12{ ital "MKBF"= ital "MTBF"*V} {}
Où V est le facteur de conversion en km/h
Durée moyenne de réparation
size 12{ ital "MTTR"= { { Sum {λi times ital "Ti"} } over { Sum {λi} } } } {}
Où :
λi : Taux de panne intrinsèque de l’item i.
Ti : Temps de réparation de l’item i

# DESCRIPTION DU SYSTEME DE TRACTION FREINAGE
Voir TDS traction ref [P3].
Le sous-système de traction freinage est constitué d’un ensemble d’équipements hors bloc (en toiture et sous caisse), d’un bloc commun et de deux blocs moteurs par section (soit quatre chaines de traction pour la locomotive étudiée).

# ORGANISATION ET RESPONSABILITES
## Organisation générale

L’organisation du Projet AZ8A, pour la prise en charge des exigences de fiabilité est compatible avec l’organisation générale adoptée sur des projets de matériel roulant de type locomotives.
L’organisation est une basée sur trois niveaux de répartition industrielle. Elle est illustrée par le schéma suivant :

Figure 1 : organisation générale d’un projet

La répartition des activités se fera en fonction de ce principe de spécification et d’intégration. L’intégration des analyses FMD se fait au travers de l’organisation FMD du Projet.

## Organisation au niveau du projet

Cette partie décrit l’organisation et les responsabilités du projet. Il établit les règles et définitions.

Responsable fiabilité projet Intégrateur (Train RAMS engineer) : Sa mission est décrite dans le document référence [P1]. Vis à vis de l’entité traction, on complete par:
Accepter les études fiabilité (Rapports de fiabilité, RRIL; AMDEC)
Responsable fiabilité sous-système Traction
Sa mission est :
- D’implémenter sur son site les processus fiabilité et les méthodes associées pour les développements Produit et Projets.
- De suivre les requis fiabilité au sous-traitant et fournisseur
- De réaliser le Dossier de fiabilité du sous-système traction et d’obtenir sa validation par le Responsable fiabilité projet Intégrateur.
- De rapporter au Projet Traction sur l’état d’avancement du processus d’intégration fiabilité.

Responsable Technique Sous-Système Traction (WPO Traction)
Sa mission est :
Est responsable des performances fiabilité du sous-système en fin de développement

Responsable qualité du sous-système Traction
Sa mission est :
De mettre en place et vérifier l’application du System de Management de la Qualité

Responsable métier : Sa mission est de définir et de faire appliquer les processus métier fiabilité et de valider les études traction.

# Cycle de vie du systeme et activités fiabilité

## Cycle de vie.
Les activités fiabilité doivent être mises en place en même temps que les cycles de développement du projet, système/sous-système, matériel, logiciel constituant ainsi le cycle fiabilité. Ces activités sont étroitement liées au process DfQ comme le montre la figure 7.
Le cycle fiabilité et les cycles de développement sont étroitement liés, chacun d’eux utilisant les entrées de l’autre. Plusieurs aller-retour sont établis entre le cycle fiabilité et les cycles de développement. Des points de vérification doivent être définis pour valider la bonne prise en compte des exigences fiabilité dans le cycle de développement.

Analyse de fiabilité et contrôle des fournisseurs

Phase 4
Spécification des exigences fiabilité
Phase 1
Définition du système
Phase 3
Spécification des exigences du sous-système
Phase 2
Spécification des exigences du système
FQA

CGR

Analyse fonctionnelle

SGR

Analyse de fiabilité et répartition

Phase 9
Phase exploitation

Rapport de fiabilité opérationnelle

IQA
Phase 8
Test/Validation du système

Outils de suivi des défaillances

Phase 7
Tests d’intégration et d’installation

FEI

Phase 5
Conception préliminaire de l’architecture du système
PGR

Démonstration de la fiabilité

Lot de consignation
Phase 6
Conception détaillée de l’architecture du système

Figure 2 : V – Cycle de vie du projet
Les activités fiabilité sont définies dans le tableau ci-après. Elles sont issues de la norme 50126 [R1] et sont décomposées en trois catégories  :
- les activités de gestion de la fiabilité qui ont pour but de définir la gestion de la fiabilité et d'enregistrer les décisions prises (notées "MR" dans la colonne "Type" du tableau) ;
- Les analyses de la fiabilité qui ont pour but de définir les exigences fiabilité imposées sur le système chaîne de traction/freinage électrique (notées "AR" dans la colonne "Type" du tableau) ;
- Les activités de vérification/validation fiabilité permettant de démontrer le respect des exigences fiabilité imposées (notées "V&V" dans la colonne "Type" du tableau).
Dans chacune des phases ci-dessous, l'ordre des tâches de la phase concernée correspond à l'ordre chronologique de leur réalisation
Code	Activités	Type	Responsable	DFQ	Documents en sortie
RI	Analyse des besoins fiabilité client	V&V	Resp fiabilité traction	SGR	Fiche de relecture
R	Vérifier la possibilité d’atteindre les objectifs demandés avec la fourniture proposée	V&V	Resp fiabilité traction	SGR	Fiabilité prévisionnelle
RI	Plan fiabilité	MR	Resp fiabilité traction	SGR	Plan fiabilité
RI	Vérification et approbation du plan fiabilité	V&V	SSM/ WPO/RQP	SGR	Plan fiabilité signé
RI	Approbation du plan fiabilité par l’intégrateur	V&V	Resp fiabilité intégrateur	SGR	Plan fiabilité signé
RI	Revue de conception fiabilité SGR	MR	Responsable metier fiabilité	SGR	SGR DR rapport fiabilité
R	Analyse préliminaire de fiabilité	AR	Resp fiabilité traction	PGR	Mise à jour fiabilité prévisionnelle
R	Allocation de fiabilité aux composants	AR	Resp fiabilité traction	PGR	Allocation de fiabilité aux composants sur spécification
P	AMDEC organique	AR	Resp fiabilité traction avec supports techniques puissance et commande	PGR	AMDEC organique version préliminaire
P	Extraction des composants RRIL	AR	Resp fiabilité traction	PGR	RRIL préliminaire
RI	Revue de conception fiabilité PGR	MR	Responsable métier fiabilité	PGR	PGR DR rapport fiabilité / (prévisionnel)
R	Suivi des retours fournisseurs sur allocations fiabilité	AR	Resp fiabilité traction	CGR	Table de suivi des allocations fiabilité
R	Analyse de fiabilité sur conception détaillée	AR	Resp fiabilité traction	CGR	Analyse de fiabilité traction- version détaillée
P	AMDEC organique	AR	Resp fiabilité traction avec supports techniques puissance et commande	CGR	AMDEC organique- version détaillée
P	Mise à jour RRIL	AR	Resp fiabilité traction	CGR	RRIL définitive
RI	Revue de conception fiabilité CGR	MR	Responsable métier fiabilité	CGR	CGR DR rapport fiabilité / (demonstration)
R	AMDEC organique	AR	Resp fiabilité traction avec supports techniques puissance et commande	FEI	AMDEC organique version finale
	Prise en compte des modifications		Resp fiabilité traction	FEI	Mise à jour des documents precedents (si nécessaire)
RI	Revue de conception fiabilité FEI	MR	Responsable métier fiabilité	FEI	FEI DR rapports fiabilité / (démonstration et final)
R	Canevas suivi fiabilité opérationnelle	V&V	Responsible technique traction avec équipe suivi fiabilité	IQA	Canevas suivi
RI	Revue de conception fiabilité IQA	MR	Responsable métier fiabilité	IQAI	IQA DR rapport fiabilité
R	Rapports fiabilité opérationnelle	AR	Equipe suivi fiabilité	IQA à FQA	Rapports de suivi périodiques
R	Rapport de fiabilité opérationnelle	AR	Resp métier fiabilité	FQA	Rapport de fiabilité opérationnelle
RI	Revue de conception fiabilité FQA	MR	Responsable métier fiabilité	FQA	FQA DR rapport fiabilité

Code :	R = Activité RAM ou forte implication du Manager Projet RAM
RI = Activité RAM et SLI Commune
P = Activité de participation du RAM et ou SLI

## Management de la fiabilité
Ce paragraphe détaille les actions fiabilité qui seront effectuées par ALSTOM Tarbes pour tenir les objectifs demandés par le projet. Il décrit les points à aborder en revue périodique et permet une visibilité suffisante pour rendre le process fiabilité auditable.
L’objectif d’ALSTOM Tarbes est de produire des équipements de traction qui fonctionneront dans un environnement pour lequel ils sont destinés et conçus, afin d’avoir les performances FMD maximales durant le cycle de vie du produit.
Les activités fiabilité sont gérées par le management de projet avec une approche sous-système et selon le process DfQ. Les principes de cette approche sont :
- Donner une description claire des objectifs qu’ALSTOM Tarbes et ses partenaires doivent tenir.
- Donner une définition claire des méthodes analytiques de fiabilité et des outils qui seront utilisés pour satisfaire les exigences.
- Donner une définition claire des critères à appliquer pour définir les niveaux de détails appropriés pour l’analyse.
- Définir les exigences des partenaires.

## Exigences de management fiabilité
Les exigences fiabilité sont données par l’intégrateur. Elles sont spécifiées à travers un processus d’allocations. La façon de traiter ces exigences est acceptée par les deux partis, intégrateur et site tractionnaire, à la SGR. Il peut s’agir d’une acceptation des allocations données par FLO ou d’un plan d’action visant à réduire les risques de pannes, sans pour cela accepter formellement les allocations fournies.
Les exigences sont ensuite allouées aux différents sous-systèmes de traction. A partir de là, les objectifs de chaque sous-système et des éléments sont définies et proposées aux fournisseurs. L’architecture du système de traction est également définie pour être en adéquation avec les objectifs.
Les réponses des fournisseurs sont suivies afin de vérifier que les valeurs de fiabilité prévisionnelles sont correctes.
Les valeurs de fiabilité sont ensuite suivies durant la phase de garantie afin de vérifier que les objectifs de fiabilité sont atteints. En cas de non atteinte des objectifs ou de pannes systématiques, des actions correctives sont envisagées pour tenir ces objectifs.
## Revue fiabilité

Les analyses fiabilité sont intégrées dans le process DfQ. Les revues de conception fiabilité au niveau projet doivent être réalisées en ligne avec ce processus afin de préparer la revue qualité.
Les points abordés lors de la revue fiabilité sont décrits dans les documents de checklist de revue de conception fiabilité.

## Programme fiabilité
### Allocations
Ce process a pour but de mettre en évidence, tôt dans la phase de développement, les équipements ou les fonctions qui ont un impact important sur la fiabilité du train et :
- d’allouer un objectif de fiabilité à chaque équipement/ fonction
- d’étudier séparément chacun d’eux en fonction de leur impact sur la fiabilité en service

### Prévision de fiabilité
Les prévisions de fiabilité sont réalisées en utilisant les thèmes proposés par FLO pour les allocations. Il n’y a pas d’objectif de fiabilité intrinsèque. Néanmoins, celle-ci sera calculée pour permettre une comparaison avec d’autres locomotives.
Les calculs de fiabilité concernent :
    - Perte de la locomotive complète
    - Perte d’une section
    - Perte d’un Bogie
    - Perte d’un essieu
    - Pannes entraînant une réduction de puissance du transformateur
    - Autres pannes nécessitant un retour au dépot et une maintenance supérieure à 3h
    - Autres pannes nécessitant un retour au dépot et une maintenance inférieure à 3h
    - Pannes vues en maintenance préventive
    - Pannes recurrentes cartes électroniques
     L’atteinte des valeurs d’engagement sera effectuée à l’aide d’arbre de défaillance ou de blocs diagramme fiabilité ou à partir des pannes simples traitées dans l’AMDEC pour les pannes menant à la perte complète d’une loco et celles menant à la perte d’une section.
 Les autres pannes seront traitées en panne simple.
Une justification des méthodes sera effectuée dans le rapport de fiabilité prévisionnelle.

### Rapport de fiabilité opérationnelle

Un rapport périodique sera fourni afin de suivre les valeurs de fiabilité demandées au sous-système traction.

### RRIL

Les éléments inscrits dans la RRIL sont :
- Les composants qui par leur seule défaillance mènent à la perte de la locomotive
- Les composants dont la fonctionnalité possède une seule redondance lui permettant de ne pas perdre la locomotive en cas de défaillance, la redondance est mise en service sur détection de la défaillance de l’autre élément. Dans ce cas, l’action suite à l’inscription dans la RRIL sera une validation fonctionnelle de la mise en service de l’élément redondant suite à la panne du premier.
Le canevas de la RRIL pour le projet KZ8A est le suivant :

# delivrables
Code	RAM tasks	Type	Responsible	SGR	PGR	CGR	FEI	IQA	FQA
R	Plan fiabilité	MR	Resp fiabilité projet traction	P	U	F
R	Fiabilité mission prévisionnelle	AR	Resp fiabilité projet traction		P	U	F
R	AMDEC	AR	Resp fiabilité projet traction	P	U	U	F
R	Fichier RRIL	AR	Resp fiabilité projet traction	P	U	U	F
R	Objectifs et retours fournisseurs	AR	Resp fiabilité projet traction	P	U	U	F
R	Rapport de fiabilité (demonstration et global)	AR	Resp fiabilité projet traction			P	U	F
R	Rapport de fiabilité opérationnelle	AR	Resp technique traction & équipe REX					P	F
R	Fiabilité de mission opérationnelle	AR	Responsable metier fiabilité						F

Les dates clés sont définies en ligne avec le planning projet : D : Draft, P : Préliminaire, U : Update, F : Final.
Code :	R = Activité RAM ou forte implication du RAM projet Manager